**Loppuraportti**

**Yleispätevä   
LAN-ilmoittautumis-järjestelmä**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tredu | Ohjelmistotuotanto | Systeemityö ja projektityöskentely |
| Tekijä: Sonja Sundell | | Tulostettu: |
| Jakelu: Leena Järvenkylä-Niemi | | |
|  | | |
|  | | |
| Dokumentin tila: Valmis | | Muokattu: 15.2.2018 |
|  | |  |

**Versiohistoria**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versio | Päiväys | Tekijät | Selite (muutokset, korjaukset...) |
| 0.1 | 15.2.2018 | SS | Alettu tekemään |
| 1.0 | 15.2.2018 | SS | Valmis näytettäväksi |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

SISÄLLYSLUETTELO

[1 Taustaa](#_Toc506467595)

[2 Saavutetut tulokset](#_Toc506467596)

[3 Työn eteneminen](#_Toc506467597)

[4 Kustannukset](#_Toc506467598)

[5 Resurssien käyttö](#_Toc506467599)

[6 Kokemukset](#_Toc506467600)

1. Taustaa

Projektin ideana oli tehdä suunnitelma, miten tehdään tulevaisuudessa LAN-ilmoittautumisjärjestelmä. Projektin aikana piti saada valmiiksi pohja minkä pohjalta kenen tahansa on helppo tehdä se.

1. Saavutetut tulokset

Kaikki tiedostot saatiin tehtyä ajoissa ja ne ovat helppolukuisia sekä hyvännäköisiä ulkoasullisesti sekä selkeät.

1. Työn eteneminen

Työ sujui alkuun moitteettomasti, mutta yhtenä työpäivänä ei päässyt pitämään palaveria, muuten projekti pysyi aikataulussa ja valmistui aikataulussa.  
Ensin tehtiin esitutkimus ja siihen liittyvät tiedostot ja siitä pidettiin ohjauspiste. Tämän jälkeen tehtiin projekti suunnitelma, jonka jälkeen pidettiin siitä ohjauspiste. Tämän jälkeen tehtiin toiminnallinen määrittely, josta myöskin pidettiin ohjauspiste. Ja viimeisenä oli loppuraportti ja siitäkin pidetään ohjauspiste.

1. Kustannukset

Kustannukset olivat samat mitä suunniteltiin:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työkustannukset** | **Kustannukset suunniteltu** | **Kustannukset toteutunut** |
| **Sonja Sundell** | 0€ | 0€ |

1. Resurssien käyttö

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työkustannukset** | **Kustannukset suunniteltu** | **Kustannukset toteutunut** |
| **Sonja Sundell** | 29 | 26 |

1. Kokemukset

Aikataulu oli ihan hyvä, lukuun ottamatta pientä myöhästymistä aikataulusta. Osa palavereista myöhästyi vähäsen, mutta koko projekti saatiin aikataulussa valmiiksi.

Osa dokumenteista vei enemmän aikaa kuin toiset, esim. projektisuunnitelma vei vähän aikaa, kun taas toiminnallinen määrittely vei kauheasti aikaa.