**Edistymisraportti  
Yleispätevä   
LAN-ilmoittautumis-järjestelmä**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tredu | Ohjelmistotuotanto | Systeemityö ja projektityöskentely |
| Tekijä: Sonja Sundell | | Tulostettu: |
| Jakelu: Leena Järvenkylä-Niemi | | |
|  | | |
|  | | |
| Dokumentin tila: Valmis | | Muokattu: 2.2.2018 |
|  | |  |

**Versiohistoria**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versio | Päiväys | Tekijät | Selite (muutokset, korjaukset...) |
| 0.1 | 2.2.2018 | SS | Alettu tekemään |
| 1.0 | 2.2.2018 | SS | Valmis näytettäväksi |
|  |  |  |  |

SISÄLLYSLUETTELO

[1 Aikataulutilanne](#_Toc504725557)

[2 Käytetyt Resurssit](#_Toc504725558)

[2.1 Kumulatiivinen ajankäyttö](#_Toc504725559)

[2.2 Ajankäyttö osatehtävittäin](#_Toc504725560)

[2.3 Kumulatiiviset kustannukset](#_Toc504725561)

[3 Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet](#_Toc504725562)

[4 Arvio projektin kestosta](#_Toc504725563)

[5 Ehdotus jatkotoimenpiteksi](#_Toc504725564)

1. Aikataulutilanne

Projekti on aikataulussa. Tähän mennessä käytetyt ohjelmat ovat olleet MS Project, MS Visio sekä MS Word. Tietokoneita ollaan käytetty koulun tarjoamia sekä omia laitteita.

1. Käytetyt Resurssit
   1. Kumulatiivinen ajankäyttö

Aikaa ollaan käytetty tällä tavoin:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työmäärä | Tunteja suunniteltu | Tunteja toteutettu |
| Sonja Sundell | 10 | 8 |

* 1. Ajankäyttö osatehtävittäin

Aikaa per osatehtävä käytetty:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Osatehtävä | Tunteja suunniteltu | Tunteja toteutettu |
| Projektisuunnitelma | 4 | 3 |
| Työvaiheet | 1 | 1 |
| Osatehtävät ja aikataulut | 2 | 2 |
| Henkilöresurssit ja projektin organisaatio | 1 | 1 |
| Edistymisraportti | 2 | 1 |

* 1. Kumulatiiviset kustannukset

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Työkustannukset | Kustannukset suunniteltu | Kustannukset toteutettu |
| Sonja Sundell | 0€ | 0€ |

1. Esiintyneet ongelmat ja ratkaisutoimenpiteet

Tässä vaiheessa ei ole ilmennyt uusia ongelmia.

1. Arvio projektin kestosta

Projektin oletetaan pysyvän aikataulussa.

1. Ehdotus jatkotoimenpiteksi

Projektia jatketaan normaaliin tapaan.