Yleispätevän LAN-ilmoittautumisjärjestelmän projekti suunnitelma –palaveri

**Aika** 9.2.2018

**Paikka** Tredu Hepolamminkatu, Hepolamminkatu 10, Tampere

**Läsnä**  Sonja Sundell  
 Leena Järvenkylä-Niemi

1 Projektin taloudellinen tilanne

Projektin taloudellinen tilanne on sama mitä arvioitiin. Rahaa menee ainoastaan palkkaan.

2 Projektin edistyminen

Projekti jatkuu normaalisti eteenpäin, vähän aikataulusta jäljessä, koska 2.2.2018 ei liikkunut linja-autoja eikä päässyt kulkemaan koululle.

Seuraavaksi on tarkoitus aloittaa toiminnallinen määrittely.

Projektin odotetaan valmistuvan ajoissa, vaikka pientä ongelmaa on tullut linja-autojen takia.

Sonja Sundell

**Liite** Projektin edistymisraportti

**Jakelu**  Sonja Sundell

Leena Järvenkylä-Niemi